**Projekt Charter**

Verwaltung von Seminarräumen

**Projektleiter:** Necip Özcay

**Unterprojektleiter:** Alexander Kehl, Kai Penazzi, Michael Antropov, Nicklas Schwende

**Thema:** Buchung und Verwaltung von Seminarräumen der Hochschule

**Kunde:** Hochschule

**Anforderungen:** Kartenlesegerät, Präsenzverwaltung, online einsehbar, bei Konflikten haben Assistenten Vorrang vor Studenten und Professoren Vorrang vor Assistenten. Übersicht wer anwesend ist und wer 2 Minuten zu Spät kommt, kann sich nichtmehr einchecken. Alle eingecheckten können von Professor oder Tutor Online in einer Datenbank eingesehen werden.

**Abnahmekriterien:** (Lesbarkeit okay bei 95% der Nutzer sollen nach 3 Monaten zufrieden sein, 2 Jahre Fehlerfrei)

**Endergebnisse:** Software mit Kartenleser und einer Datenbank mit einer online Einsicht

**Grenzen:** Von Anforderung bis Abgabe, keine Wartung.

**Risiken:** Zeitmanagement, Lesegerät inkompatibel, Falsche Daten, Datenverlust

**Deadlines:** Struktur bis 26.03.22, fertig bis Juni 2022

**Prioritäten:** Einchecken per Kartengerät/NFC, Einsehbarkeit/Buchung in der Datenbank

**Klassifizierung des Projekts:**

-Größe:

-Anzahl Personen: 5

-Dauer: 1 Semester

-Priorität:

-Wichtig für den Verbraucher

-Risiko:

-klein

**Limitationen und Prioritäten:**