**Projekt Charter**

Verwaltung von Seminarräumen

**Projektleiter:** Necip Özcay

**Unterprojektleiter:** Alexander Kehl, Kai Penazzi, Michael Antropov, Nicklas Schwende

**Thema:** Buchung und Verwaltung von Seminarräumen der Hochschule

**Kunde:** Hochschule

**Anforderungen:**

Möglichkeit der Buchung von Seminarräumen, welche über eine Webanwendung erfolgt. Die Buchung erfolgt über eine Auswahl des Raumes, welches gefolgt wird von der Auswahl des Stundenblocks am gewünschten Tag. Räume können unter einer bestimmten Priorisierung gebucht werden. Professoren haben Vorrang vor Tutoren, welche Vorrang vor Studenten haben. In der gleichen Reihenfolge können auch die Räume überbucht werden. Vom Benutzer gebuchte Räume können eingesehen werden.

**Abnahmekriterien:** (Lesbarkeit okay bei 95% der Nutzer sollen nach 3 Monaten zufrieden sein, 2 Jahre Fehlerfrei)

**Endergebnisse:** Webanwendung mit einer Datenbank und einer online Einsicht

**Grenzen:** Von Anforderung bis Abgabe, keine Wartung.

**Risiken:** Zeitmanagement, Falsche Daten, Datenverlust

**Deadlines:** Struktur bis 26.03.22, fertig bis Ende Juni 2022

**Prioritäten:** Einchecken per Login, Einsehbarkeit/Buchung in der Datenbank

**Klassifizierung des Projekts:**

-Größe:

-Anzahl Personen: 5

-Dauer: 1 Semester

-Priorität:

-Wichtig für den Verbraucher

-Risiko:

-klein

**Limitationen und Prioritäten:**